# 豫见行迹项目验收与改进意见

对象  项目负责人及参赛团队    日期  2026年10月3日

v11已公开部署，具备真实模型识别、候选确认、人工修改、交通核算与未知项检查的演示链路。旧版审查指出的关键逻辑问题已有修复和回归证据；本轮新增的12项边界检查也已通过。当前可作为工程原型展示，正式用户效果、真实账号持久化和长期稳定性仍需补证，尚不能称为全部验收完成。

## 版本和检查范围

源码提交 a4a3bb19d1506114d7b5672586c9300ae8b6d8ab。v11于2026年10月3日14:54:03 UTC发布；此前成功模型与交通案例来自同日v10，之后另有v11实际回退案例。不同版本、任务和证据层分别记录，不将静态截图、本地模拟或单次接口成功替代完整的生产验收。

在线地址：https://roam-map-planner.dangqihan7.chatgpt.site/

| 证据 | 本轮观察 | 可以支持的结论 |
| --- | --- | --- |
| 本地工程检查 | 构建、结构验证、7组既有脚本、66项回归、14项模拟限额和12项新边界均通过 | 指定代码与夹具下行为符合断言；不代表真实服务长期稳定 |
| 真实模型成功 | v10需求识别与候选均显示星火X2.5来源；明确载入后5站变4站 | 已操作的模型成功路径和确认替换机制成立 |
| 真实模型回退 | v11需求识别成功；规划约25秒后提示连接失败或超时，给出规则候选 | 真实失败时保留可用流程；不能保证模型每次成功 |
| 真实交通与修改 | 406分钟超过360分钟上限46分钟；120→90分钟后撤销恢复；固定第2天时拒绝缩为1天 | 关键结果可在界面观察，未知信息仍需继续处理 |

## 验收判断

保留公开演示和规则回退，继续补齐账号、用户任务与费用证据。没有正式参与人数、效率提升、营收或合作数据；团队信息和报名状态仍须负责人确认。此报告记录完成与未完成事项，不预测竞赛得分或获奖结果。

# 已修复事项与证据边界

早期报告基于10月2日源码快照与10月3日早期界面。其“模型未联调”和若干错误结论已经过时，下表替代旧报告作为当前状态；历史反例仍保留在测试记录中，便于复现修复过程。

| 问题 | 当前处理与结果 | 核验方式 |
| --- | --- | --- |
| 否定需求误入必选 | 区分必去、排除地点和排除交通；不去龙门不会成为必去，不坐公交与自驾不再混淆 | 本地66项回归；并列否定另有12项边界记录 |
| 固定日期被静默移动 | 固定白马寺第2天后缩为1天被拒绝，草稿与天数保留 | 本地原子性检查；网页选择器保持2天 |
| 完整数字被截断 | 12天、1.5天保留待确认；预算1,200、1万、2千按完整数值处理；超精度费用不静默截断 | 本地新增边界检查 |
| 跨日交通被遗漏 | 相邻两天需要异地衔接时显示待核实，不能据单日交通宣称全程核算完毕 | 本地新增边界检查 |
| 小数费用比较误差 | 以金额分值处理，0.1+0.2不误判超过0.3 | 本地新增边界检查 |
| 模型异常无可用候选 | 来源、原因与规则回退明确；候选仍需确认载入，失败不直接覆盖草稿 | 模拟超时、429、非法结构等；v11真实回退观察 |
| 撤销和部分接受表述过宽 | 改为当前页面最多20步撤销；整体应用后逐站修改或单日重排；无服务器历史版本列表 | 源码复核与材料修订 |
| 部署说明难以复现 | 补Node24本地服务、SQLite迁移、DB绑定、测试身份夹具和保存冲突检查 | 源码README及部署文档核对 |

## 仍须分别验证

额度测试执行实际迁移，但模型调用为模拟；并发检查只证明本地SQL门槛行为。真实账号网关、D1隔离、多设备冲突和生产分布式负载未完成端到端验证。模型真实回退只能证明本次失效时的行为，不能证明所有错误都已在线触发。

原始记录：源码competition-evidence目录中的final-test-runs.json、regression-results.json、public-quota-results.json、edge-case-results.json；v10-edge-before.json保留新增边界修复前结果；live-checks与clean-rebuild记录网页复核及干净解压构建。

# 交付材料核对

核对以实际文件和渲染为依据。PPT、策划书、视频与源码应使用同一套能力口径；历史截图可以保留，但必须写明采集日期与版本，不能用新版标题掩盖旧状态。

| 材料 | 已核对内容 | 交付前保留事项 |
| --- | --- | --- |
| 项目策划书 | 27页；五章十二节；正文汉字11852；加入真实模型、交通冲突、修改撤销、成本用量与报名节点 | 团队信息待填；用户研究与现金价格仍无实证结果 |
| 项目测试说明 | 7页，逐页渲染；区分本地、模拟、历史接口、v10成功与v11回退案例 | 真实账号与多设备测试未完成 |
| 项目部署说明 | 8页，逐页渲染；补Node24、迁移、DB绑定、限额、回退与回滚步骤 | 可选Drizzle安装、本地浏览器及真实账号网关待复核 |
| 项目介绍PPT | 20页，重新导入渲染并逐页检查；7个原生表格、13个连接线；约5.2MB | 文字与图表可编辑，真实网页截图仍为图片；现场设备需复核字体 |
| 项目视频 | 已编码137.7秒；1920×1080、30fps、H.264/yuv420p；约4.1MB，无音轨 | 完整解码通过，16帧检查；约110秒真实操作分A/B两章呈现 |
| 源码与材料包 | 50个受跟踪文件与10份证据JSON；干净解压构建哈希一致，12项边界再通过 | 常见密钥模式扫描为0；排除环境、Git与本地数据；总包核对清单 |

## 已经改善的材料问题

策划书目录已补实际页码；成本段落改为48、80、120次模型尝试的明确用量假设与可替换单价公式；旧版“接受一部分建议”“恢复之前版本”等表述已收窄；照片来源改指实际存在的README。模型成功、真实回退和模拟测试分别写明。

旧版视频为静态步骤剪辑，交通与定位镜头顺序不连贯；新版使用连续操作与真实回退过程。v10成功候选中博物馆到龙门的76分钟公交，不能套用于v11回退后龙门到博物馆的另一条候选；反向路线应重新查询。

## 照片与截图

封面概念视觉明确标注为生成插画，实景照片保留作者与许可。网页截图可作忠实局部裁切以提高可读性，不改变界面文本或伪造完成状态；交通截图保留必要地图署名。

# 未完事项和提交顺序

| 优先级 | 事项 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 提交前 | 确认报名、成员与赛道 | 负责人核对已报名；填写团队、成员分工、指导教师与联系方式 |
| 提交前 | 人工核对附件2原文 | 官方附件下载需验证码，本轮未下载；逐节确认格式与简介要求，不把旧材料结构当官方逐项验证 |
| 上线验证 | 真实账号持久化与隔离 | 授权账号A/B不互见；刷新恢复最新草稿；保存失败保留输入；多设备冲突拒绝过时覆盖 |
| 效果证据 | 12至20名自愿任务试点 | 统一任务与交叉顺序；记录独立完成、协助和失败；报告样本及用时分布，不编造效率提升 |
| 效果证据 | 具名替代产品同任务对照 | 记录产品、版本、设备、输入及行为；不凭工具类别推断竞品缺失 |
| 运营准备 | 模型与地图真实成本 | 核对账户计费日期和单价，保存实际usage与账单；120/10次限额不能当作金额硬上限 |
| 最终交付 | 版本及播放复核 | 打开最终PPT、DOCX、MP4，检查字体与网络；离线备份明确无地图、模型与认证保存 |

## 已核对的官方节点

河南工业大学教务处2026年9月22日通知：10月15日24:00前通过校园网络报名；11月16日至27日为初赛材料上传阶段，11月27日前上传。核心材料为PPT、策划书和项目界面功能视频；源码、测试与部署文档可作支撑。建议策划书不少于20页和10000字，PPT约20页，视频不超过7分钟。若通知调整，以学校最新说明为准。

官方通知：https://jwc.haut.edu.cn/info/1114/13551.htm

## 责任人填写

报名与材料提交：________________    账号与部署验收：________________

用户任务组织：________________    资料与费用核对：________________

本轮未登录竞赛报名系统，也未替团队完成正式报名或材料提交。